## Slide 1
Metodologia e especificação.

## Slide 2: Metodologia ágil: Scrum
Em nosso projeto foi utilizado a metodologia ágil scrum, ou seja, dividimos o projeto em diversos (pequenos) ciclos de atividades, com reuniões frequentes para que a nosso grupo alinhasse o que vem fazendo e pensasse numa formas de melhorar o processo. Além de ao utilizar essa metodologia se tornou mais fácil realizar mudanças de planejamento de forma bem rápida, ou seja , pouco engessada.

## Slide 3: Sprint Planning Meeting
Realizamos uma reunião no inicio da Sprint para planejar e priorizar os itens do Product Backlog que seriam desenvolvidos.
Daily Scrum
Realizamos 2 reuniões por semana na quarta e no sábado, onde controlávamos o andamento do projeto, ou seja, verificamos as atividades que precisavam ser feitas, as atividade em andamento e as já concluídas.
Sprint Review Meeting
Ao final da Sprint realizamos uma reunião para apresentar o que foi realizado e os resultados do trabalho.

## Slide 4: IDES
Linguagens
Bibliotecas
OSHI
JSensors
Desenvolvimento do projeto
Nuvem

## Slide 5
CONTROLE DE EXECUÇÃO

## Slide 6: Ferramentas de gestão de projetos
Através do GitHub nosso grupo conseguiu gerenciar nosso projeto e as versões de códigos criadas.

## Slide 7: Ferramentas de gestão de projetos
Com o Microsoft Planner separamos e gerenciamos as atividades através dos gráficos e status.
Essa ferramenta facilitou a divisão e controle das atividades do projeto.

## Slide 8: Ferramentas para comunicação
Discord: Realizamos as Daily e reuniões urgente, além de atividades em dupla na hora de desenvolver os códigos.
Zoom: Acontecia as reuniões de trabalho, onde ocorria as principais decisões do projeto.
Whatsapp: Ocorria as comunicações diárias referente as atividades do projeto.